KẾ HOẠCH VẬN HÀNH AGILE – DỰ ÁN GREENMART

Đội dự án TechViet – 6 tuần đầu

# 1. Lý do chọn Agile

- Khó khăn của Waterfall: yêu cầu chốt cứng từ đầu, khách chỉ xem sản phẩm một lần ở cuối nên khi nhu cầu đổi, đội phát hiện muộn và phải làm lại nhiều.

- Agile khắc phục: giao sản phẩm chạy được theo vòng ngắn, lấy phản hồi sớm, coi thay đổi là bình thường.

- Kết luận: yêu cầu GreenMart (bán hàng đa kênh) dễ đổi nên Agile giúp phát hiện sai lệch sớm, giảm chi phí làm lại.

# 2. Điều chỉnh theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị bị đi ngược | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua bình luận, gần như không họp | Cá nhân và tương tác hơn quy trình và công cụ | Daily Scrum 15 phút mỗi ngày, trao đổi trực tiếp khi vướng. |
| Đặc tả chi tiết trước, demo một lần ở cuối | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ | Viết user story ngắn, demo ở Sprint Review sau mỗi Sprint. |
| Tính phí, chờ 2 tuần phê duyệt khi khách đổi yêu cầu | Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng | Khách dự Review, đổi ưu tiên qua Product Owner trong Backlog. |
| Thực tế khác kế hoạch vẫn làm theo kế hoạch cũ | Phản hồi với thay đổi hơn bám theo kế hoạch | Điều chỉnh Backlog mỗi Sprint theo phản hồi và kết quả thực tế. |

# 3. Khung Scrum

- Sprint cố định 2 tuần (3 Sprint trong 6 tuần).

- Minh bạch: mỗi 2 tuần khách thấy sản phẩm thật. Thanh tra: Review và Retro đều đặn. Thích nghi: tối đa 3 lần đổi hướng, đủ dài để làm xong một phần có giá trị.

- Vì sao Scrum: vòng lặp ngắn giúp phát hiện sai lệch sớm và đón được thay đổi.

# 4. Phân vai Scrum Team

| Vai trò | Người | Được quyết định | Không được quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Long | Nội dung, thứ tự ưu tiên Backlog; chấp nhận kết quả. | Cách lập trình; số việc đội nhận vào Sprint. |
| Scrum Master | Hoa | Cách vận hành Scrum; gỡ vướng mắc cho đội. | Thứ tự ưu tiên; giao việc cho từng người. |
| Development Team | An, Bình, Chi, Dung (tester) | Cách xây dựng; số hạng mục nhận vào Sprint. | Thứ tự ưu tiên Backlog; tự đổi Sprint Goal. |

Giả định: Long là PO, Hoa là SM (đề không nêu rõ).

# 5. Artifacts & lịch sự kiện

Product Backlog (theo thứ tự ưu tiên):

- Tìm kiếm sản phẩm

- Giỏ hàng

- Đặt hàng online

- Thanh toán online

- Đồng bộ tồn kho theo siêu thị

- Theo dõi trạng thái đơn hàng

Sprint 1: Sprint Backlog gồm tìm kiếm sản phẩm và giỏ hàng. Sprint Goal: khách tìm được sản phẩm và thêm vào giỏ hàng.

Increment cuối Sprint 1: tìm kiếm và giỏ hàng chạy được, Dung đã kiểm thử, đạt Definition of Done, sẵn sàng demo.

Lịch 5 sự kiện:

| Sự kiện | Khi nào | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint | 2 tuần | Khung thời gian chứa toàn bộ công việc tạo Increment. |
| Sprint Planning | Ngày đầu Sprint | Chọn hạng mục, chốt Sprint Goal. |
| Daily Scrum | 15 phút mỗi ngày | Cập nhật tiến độ, phát hiện vướng mắc sớm. |
| Sprint Review | Ngày cuối Sprint | Demo Increment cho GreenMart, nhận phản hồi. |
| Sprint Retrospective | Sau Review | Cải tiến cách làm cho Sprint sau. |

# 6. Xử lý tình huống thay đổi

- Khách đổi ưu tiên giữa Sprint (đặt hàng online trước): Long đưa hạng mục lên đầu Backlog nhưng giữ nguyên Sprint Goal nên Sprint hiện tại không bị gián đoạn; hạng mục vào Sprint Planning của Sprint kế tiếp. Chỉ khi Sprint Goal hết giá trị, Long mới được hủy Sprint.

- Tính năng chưa xong ở Sprint Review: không tính vào Increment, chỉ demo phần đạt Definition of Done và nói rõ phần chưa xong; hạng mục quay lại Backlog để Long xếp lại ưu tiên; Retro tìm nguyên nhân để tránh lặp lại.